项目研究进展情况（包含小组成员的分工合作，项目研究内容、方法、进度及已取得的阶段性成果或收获等）

项目已经取得的阶段性成果：

研究内容：实现了研究内容中时间分配统计和日程安排功能，实现了优秀经验分享的部分功能。

研究方法：完成了研究方法中的数据库设计，

整体进度：完成UI设计和数据库设计，完成……客户端设计，实现用户登录注册，修改用户信息，创建计时，新建日程，编辑时间分配表功能，实现优秀学生时间分配表推荐的部分功能。

小组成员分工：

钱怡辰：

担任项目负责人，负责人员分工、进度安排、需求分析、服务器端程序开发、客户端与服务器端数据交互等工作。

已完成需求分析，部分客户端程序开发，现在实现的功能的前后端交互。

王帅君：

负责客户端UI设计、服务器端程序开发、数据库设计。

已完成客户端UI设计，数据库设计，完成用户管理，日程表，时间分配表，事件相关的业务逻辑。

李隆岩：

负责客户端UI设计、服务器搭建、服务端程序开发。

已完成客户端UI设计，测试服务器的搭建，完成了javabean类的编写，完成了与数据库的交互

刘凡莉：

客户端程序开发、软件测试、财务管理。

已完成部分客户端程序开发。

主要负责后端代码的编写工作，实现前端请求的接口函数，本阶段主要实现了用户的注册登录、修改密码或信息、日程表的新建和获取、时间分配表的获取、新建事务或修改、分享时间分配表、时间分配表的收藏、点赞以及收藏的查看这些功能函数的编写，基本完成，仍存在bug需要调试，主要是与数据库的交互部分。